3Dリソース進捗MTG議事録

日時　　2017/08/21

場所　株式会社NeNe5F

参加者　NeNe様　　　　　：富士河様、塚本様

　　　　CORE36様　　　　：安藤様

　　　　SS+　　　　　　 ：菅原

■モデル

・ニンジャ　：完了

・ファイター：完了

・フライ　　：現在作業開始。期日までに間に合う。

・ホムラ　　：完了

・スイレン　：完了

・アイカ　　：完了

■モーション

・ホムラ　　：未着手。期日までに間に合う。

・スイレン　：完了

・ライカ　　：完了

・ポコ　　　：完了

【簡易スキルモーション】

※納品内容に変更あり。

企画都合で遅れている。

企画がまとまっていないため、他の作業が空いてしまうため、

その間9月にやる予定だったモーションなどを作成。

9/15に間に合うもの、間に合わないものの線引きをしてほしい（富士河さん）

└やる/やらないも含めて、α2.2の内容物を今週中にFIXし、

　来週からやる事を整理して報告する。

9月の作業内容及び納品内容に大幅な変更はない見込み。