３D進捗定例会議事録

日時 2017/10/04

場所 株式会社NeNe9F

参加者 NeNe　　 ：富士河様、塚本様

CORE36　 ：安藤様

SS+ ：菅原

■10月納品について

キャラクターが多いため8体厳しい

10/25までに納品物を作成し、その後イベントモーションを着手する。

山川さん：モデル2体、モーション

小椋さん：ジュリエスのモデルが難航中

趙さん：70％　順調

ティモシーさん：問題なし

4体いける

敵兵：槍・剣・ナイフのモデルング完了

背景が入ってくる。

モデル7体・モーション1体で納品リストに入れる予定。