イベント定例MTG議事録

日時 2017/08/25

場所 株式会社NeNe５F

参加者 Gcraft様 ：土田様

WROCKGAMES様 ：古田様

NeNe様 ：富士河様、小山様、吉平様

CORE36様 ：安藤様

WINS様　 ：米坂様

SS+ ：菅原

C:\Users\hiuga-sugawara\Google ドライブ\ProjectA3\01.企画\03.イベント

イベント進捗管理シートを参照

■スメリア

1-2-1イベント済

1-2-2未着

1-2-3未着

1-2-4着手中

ツール上で微妙なズレが発生してしまう。

└現場で調整

以下で画像ズレが発生している。

クイナの丘

ラマダ寺院

襲われた集落

スマートオブジェクトのサイズ計算で誤差が出ている可能性が高い。

ダスタライズした方が良い。

ダスタライズ→PING書き出しする。

1-2-8

来週の水曜日までに終える予定。

■グレイシーヌ

コンバートのみ。レイヤーの質問まだ。

来週までに、レイヤーの質問内容を精査しておく（小山さん）

小山さん対応本日中に全て終了

■ミルマーナ

1-1-1　イベント担当がデータを入れれば終わる

1-1-2　仮マップを作るかどうか検討

1-1-3　煙の色がピンクが修正出来れば終わり。

1-1-4　表情を再作成し、問題が出ている。←関係者が確認し、問題個所を洗い出す。

1-1-5　シルバーノアが入った空港を入れる。タラップのパース調整＆再コンバート←若干かかる。小山さん

1-1-6　現状問題なし

9/15までにグレイシーヌ（1-3）まで終わらせる。

1-1-7～1-1-10まで追加。

仮マップで進めて行く方針