定例会議事録

日時 2017/09/08

場所 株式会社NeNe５F

参加者

Gcraft様 ：土田様

NeNe様 ：富士河様、小山様、吉平様

WRG様 ：古田様

CORE36様 ：安藤様

SS+ ：菅原

■1-3-1　ラマダ寺門：引きの部分調整中

更新頻度が高いため、吉平さんが追いきれないため、小山さんがUPするたびにログを残せるよう、吉平さん・小山さん・古田さん用の部屋を設けましょう。

近景の発注をしたい（ズームしたときのポリゴンのレイヤーを作ってもらう）

実際のポリゴンを置くデータの場所は水上バイクと同じところ。

Psdかpingからポリゴンにする。

モーションの発注はあるものの、9/15版には入れない。

■1-3-2　ノヤム原野１

仮完了

■1-3-5　ノヤム原野４

今日中に仮完了

■1-3-6　襲われた集落

ほぼ仮完了。

煙の配置によってはズームをするとずれる

└少しズームをしてみて状況を確認する

■1-3-8　グレイシーヌ山道

調整完了済。

仮完了。

グレイシーヌの発注管理をどこかでしたい

■1-3-9　ラマダ寺門

今日中に仮完了

■1-3-10　グレイシーヌ空港

未着手

月曜日の朝までに、小さいものはどんどんステータスを仮完了にしてほしい。

※再来週（9/21）からは木曜日14:00