スケジュールMTG議事録

日時 2017/09/14

場所 株式会社NeNe9F

参加者 CORE36 　　　　：安藤様

　　　　WRockGames　　　　　　：岩瀬様

アプリ工房　 ：大塚様、斎藤様

SS+ ：菅原、大橋

■α2.3（12/15納品→SSplus）

・ワールドマップ

・エリアマップ

・素材一覧

・装備着用

・装備強化

・装備売却

・進化

・覚醒

・スキルツリー

・プレゼントBOX

・SPダンジョン

・降臨ダンジョン

・交換所

・リザルト

・アリーナＵＩ(一部)

・アリーナバトル（一部）

・神獣（今の仕様で問題ない場合）

・コンティニュー（仮）

・システムダイアログメッセージ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

バトルビュー整理

スキル進化

カットシーンサポート

■α2.4（2月？→SSplus）

・ハンターズギルド

・アリーナＵＩ(FIX)

・アリーナバトル(FIX)

・神獣（工数が重たかった場合）

・遺跡ダンジョン（50Fダンジョン）

・手配モンスター

・コンティニュー(FIX)

■β（4/16納品→SSplus）

・HC購入

・HC確認

・フリー移動

・環境設定

・ヘルプ

・ショップリスト

・フレンド

・お知らせ

・お問い合わせ

・サポートメニュー

・アチーブメント

・ログインボーナス

・所持枠拡張

・メッセージ（要確認）

・利用規約

・バックアップ

・運用イベント

・企画ガチャ

・管理画面（ログ・KPI）

・管理画面+α

・Push通知

・戦績確認

※各API機能については9/15以降に打合せの予定