企画進捗定例MTG議事録

日時 2017/10/02

場所 株式会社NeNe５F

参加者 CORE36　 ：安藤様、有坂様、瀧田様

　　　　NeNe　　　　　　　　　 ：吉平様

SS+ ：菅原

■企画進捗フローについて

企画の内容に関する会議は火曜日の17:00に五反田にて行う。

そこで佐藤制さんとも企画内容を詰めるようにする。

UI定例に佐藤制さんが参加するかどうかも火曜日に確認する。

■企画スケジュールのFIX

・「いつまでに」「誰が」「何を」しなければいけないのかをFIXしてbrabio!に登録する。

・画面遷移図を方眼用紙に張り付けて進捗を視覚化する。

・スケジュールも方眼用紙に書いて進捗を視覚化する。

■瀧田さん

ページに関する内容をまとめて火曜日にすべて確認をとる

■有坂さん

スキルツリー・強化のデータ構成を作り、佐藤制さんに本日確認をとる。

└土田さん、佐藤さん、宮木さん全員に確認連絡をする。

成長要素のサンプルを作りたいという土田さんの要望があったため、

サンプルの作成を行う。（少し時間がかかりそう）

装備関連も着手する予定（今週）

■吉平くん

ブラキアの制作が完了した。

一部土田さんの確認まち

アララトス関連の制作

土田さんからこれやって→イベント進捗シートの上から順に着手している。

背景も基本シートの上から順に上がってくる。

土田さん体調回復しない

富士河さんの体調次第で本日の３DMTGをリスケする予定。